
	Zadavatel:

DK POKLAD, s.r.o.

se sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675
IČ: 47670576
Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD“
zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

podle ustanovení § 156 zákona o veřejných zakázkách, vyhlášky č. 232/2012, Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky a vyhlášky č. 231/2012, Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.
	Zadavatel je právnickou osobou s plnou majetkovou účastí Statutárního města Ostravy, jehož hlavní činností je pořádání kulturně-společenských akcí v DK POKLAD. Prostřednictvím zadavatele tak Statutární město Ostrava přispívá k uspokojování kulturních potřeb svých občanů.
Jestliže má DK POKLAD i nadále plnohodnotně plnit svou výše naznačenou úlohu společenského a kulturního centra, je bezpodmínečně nutné provést jeho komplexní rekonstrukci. DK POKLAD zahájil provoz v roce 1962 a za 50 let provozu neprošel žádnou zásadnější opravou, či modernizací. Současný technický stav budovy tak téměř neumožňuje její provozování, technická a technologická zařízení jsou zastaralá nebo úplně nefunkční, interiérové vybavení nevyhovuje současným standardům, i bezpečnost práce, včetně zajištění požární ochrany jsou na hranici s požadavky na provoz kulturního zařízení.
Cílem veřejné zakázky je navrátit objektu jeho dominantní funkci nositele kultury a společenského dění v městském obvodu Poruba, což je v souladu se strategií rozvoje kultury ve městě Ostrava.

	Popis předmětu veřejné zakázky. 
	Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění komplexní rekonstrukce a modernizace objektu DK POKLAD vybraným uchazečem při splnění podmínek stanovených zadavatelem a technickou dokumentací.

	Popis vzájmeného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. 
	Zadavatel požaduje zajištění předmětu plnění takovým způsobem, aby prostřednictvím realizace jednotlivých řešení byly maximálně efektivně splněny potřeby a požadavky zadavatele, vyplývající z projektové dokumentace pro provedení stavby a také ze skutečnosti, že se jedná o zásah do kulturní památky města Ostravy.
Dosažení cíle veřejné zakázky, kterým je přeměna DK POKLAD ve významné společenské a kulturní centrum, nelze dosáhnout jinak než jeho komplexní rekonstrukcí.

	Popis rizik souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.
	Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek zohlednil skutečnost, že předmětem plnění má být komplexní rekonstrukce objektu, který je kulturní památkou, čemuž přizpůsobil požadavky na technické kvalifikační předpoklady a zajistil tak, aby se o veřejnou zakázku mohli ucházet pouze dodavatelé s dostatečnými zkušenostmi s realizací podobných projektů.


	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Plánovaný termín splnění veřejné zakázky je měsíc srpen 2014, a to za předpokladu podpisu smlouvy s vybraným uchazečem do konce 05/2013.

	Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. (nepovinný údaj)
	---




	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	-----------------------------------

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)
	-------------------------------------

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.)
	--------------------------------------

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.
	---------------------------------------

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
	---------------------------------------


	Odůvodnění stanovení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce s ohledem na potřeby veřejného zadavatele podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.

	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek týkajících se technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru projektanta.
	Smluvní ujednání upravující postavení osob/osoby vykonávající technický dozor stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a autorského dozoru projektanta reflektují povinnosti zadavatele jako investora stavby vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.
 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící povinnost zhotovitele uvést seznam subdodavatelů, kterým uhradil více než 5 % z části ceny díla uhrazené v jednom kalendářním roce. 
	Uvedené smluvní ujednání je pouze smluvním zakotvením povinnosti uložené zhotoviteli v § 147a odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící povinnost zhotovitele písemně informovat zadavatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky.
	Uvedené smluvní ujednání zadavatel stanovil za účelem zajištění přehledu subjektů zapojených do procesu realizace předmětu plnění veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. 
	Zadavatel požaduje, aby se zhotovitel zavázal, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem nejméně 100 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 
Vzhledem k tomu, že při projektech podobného rozsahu nelze předem vyloučit možnost způsobení škody třetím subjektům, vyžaduje zadavatel pojištění na pokrytí těchto rizik. Výše pojistného plnění ve výši 100 mil. Kč byla zadavatelem nastavena s ohledem na potencionální výši škod, které mohou být třetím osobám při realizaci veřejné zakázky způsobeny, a to zejména se zohledněním, že se jedná o kulturní památku nacházející v památkové zóně dle zvláštních právních předpisů.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla.
	Zadavatel požaduje, aby se zhotovitel zavázal, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla, přičemž spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z pojistného plnění. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu budování díla. 
S ohledem na výši investice i význam, který veřejné zakázce přikládá, hodlá zadavatel prostřednictvím pojištění stavebně-montážních rizik zajistit rovněž pojištění samotného budovaného stavebního díla. 

	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek stanovící smluvní pokutu za porušení smluvních povinností. 
	Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení s plněním závazných dílčích termínů – milníků, určených v harmonogramu prací dle čl. X odst. 1 písm. f) této smlouvy.
V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  50.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele či jeho subdodavatelů, vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za první prokazatelně zjištěný případ. Za každé další prokazatelně zjištěné porušení předpisů týkajících se BOZP je zhotovitel objednateli povinen smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý den prodlení. 

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 12 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 21 nebo odst. 23 nebo čl. VII. odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel opakovaně poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

Stanovené výše smluvních pokut reflektují význam zajišťovaných povinností a odpovídají požadavkům na přiměřenost smluvní pokuty dle obchodního zákoníku. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící výši úroku z prodlení při prodlení zadavatele s úhradou faktur. 
	Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo je sjednán úrok ve výši odpovídající sankci vůči dodavateli za prodlení s předáním díla.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek upravujících zánik smlouvy a právo smluvních stran odstoupit od smlouvy.
	Zadavatel za účelem posílení právní jistoty smluvních stran standardně upravil podmínky, za nichž je možné od smlouvy odstoupit.  

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. 
	Obchodní podmínky zde neuvedené odpovídají podmínkám uvedeným ve vyhlášce č. 231/2012 Sb. Další vymezené povinnosti vycházejí ze standardu obdobných smluv v příslušné oblasti, a to se zohledněním, že se v daném případě jedná o kulturní památku.


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 5 odst. 2 vyhlášky

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	---
	---



	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nejnižší nabídková cena
	S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění použil zadavatel jediné hodnotící kritérium.


